Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia

dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej

w miejscowości Duniewo, gmina Świerzno.

1. Podstawa opracowania.

- Projekt przebudowy drogi i remontu dojazdu do pól

- Art. 20, ust. 1, punkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2010.           nr 243 poz.1633)  z późniejszymi zmianami;

- Kodeks Pracy (Dz. U. z 1998r. nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa robót

budowlanych i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

- Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa robót

budowlanych i higieny pracy (Dz. U. nr 47, poz. 401

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

(Dz. U. z 2003. nr120, poz. 1126).

2.  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

- roboty przygotowawcze;

- roboty ziemne;

- roboty rozbiórkowe

- podbudowy

- roboty nawierzchniowe;

- roboty wykończeniowe

3.  Kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

- zabezpieczenie i organizacja placu budowy;

- roboty pomiarowe;

- roboty rozbiórkowe;

- transport materiałów  rozbiórki;

- transport nadmiaru gruntu;

- roboty ziemne;

- wykonanie koryta na zjazdach, poszerzeniu jezdni z profilowaniem i zagęszczeniem;

- wymiana gruntu;

- profilowanie i zagęszczanie podłoża;

- ustawienie oporników na ławie z oporem;

- stabilizacja gruntu cementem na zjazdach, jezdni;

- wykonanie warstwy wyrównawczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego jezdni, zjazdów;

- wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni i zjazdów;

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej zjazdów;

- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego;

- wykonanie zieleni;

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

- Przepusty pod drogą i pod zjazdami

5.Istniejące uzbrojenie.

  - Kable energetyczne;

  - Kable telefoniczne;

  - Linia energetyczna i sieć oświetleniowa;

  - Wodociąg;

  - kanalizacja deszczowa;

6. Do elementów zagospodarowania terenu mogących stwarzać zagrożenie

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi należą:

  - Roboty prowadzone w pasie czynnej drogi gminneji dojazdu do pól;

  - Roboty rozbiórkowe;

  - Głębokie wykopy

  - Załadunek materiałów z rozbiórki;

  - Rozładunek materiałów;

  - Roboty pod linią energetyczną;

  - Roboty w pobliżu kabli energetycznych i telefonicznych

  - Roboty w pobliżu gazociągu

8. Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie

niebezpiecznych  powinni zostać poinformowani o istniejących

zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie

obowiązującymi przepisami BHP.

9. Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego

zagrożenia zdrowia i ich  sąsiedztwie:

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń,

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej

zabezpieczającymi przed skutkami zagrożeń,

- wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację,

umożliwiającą szybką   ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń,

- właściwą organizację placu budowy w tym organizację ruchu na czas budowy zapewniającą bezpieczną  i sprawną komunikację oraz umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i  innych   zagrożeń;

- umieszczenie na tablicy budowy telefonów alarmowych: straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych,

- pracownicy powinni być ubrani w kamizelki koloru pomarańczowego na terenie budowy.

10. Określenie obszaru oddziaływania obiektu.

Obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do terenu prowadzenia robót budowlanych.

OPRACOWAŁ:

JERZY  BAKALARSKI